|  |  |
| --- | --- |
| id:  AnPrbl\_14 | Fecha: 16/03/2024 |
| Identificador del empleado: Brais Lence Martínez | |
| Descripción: Se pretende seguir un esquema de programación escalable.   |  |  | | --- | --- | | Riesgos en los cambios: | Gestión de los mismos: | | Retrasos a la hora de realizar nuevas implementaciones y gran coste temporal en reformular las funcionalidades ya existentes. | Se desiste en la implementación de la funcionalidad. | | Recomendación para la implementación del cambio: | | | |
| Votación con Poker Scrum:   |  |  | | --- | --- | | Votación | Valor de tu carta | | Impacto del cambio: | Bajo | | Tiempo para el cambio: | Alto | | Recursos que se necesitarán para el cambio: | Equipos informáticos, Programadores, Analistas. | | Prioridad del cambio: | Baja | | |
| Motivos de rechazo del cambio(caso de que se rechace): Dado que la prioridad es muy baja y el coste y riesgos de llevar a cabo el cambio son altos, se desiste en llevar a cabo su implementación. | |
| Referencia al cambio:   IdfPrbl\_14 | |
| **Análisis del cambio** | 1/1 |