|  |  |
| --- | --- |
| id: ImpPrbl\_3 | Fecha:1/03/2024 |
| Responsable de implementación: David Carpintero Diaz | |
| Descripción:   |  |  | | --- | --- | | Acciones Ejecutadas | * Revisión detallada de las regulaciones legales y normativas relevantes. * Actualización de los documentos de requisitos no funcionales para incluir las restricciones legales y normativas. * Comunicación con el equipo sobre la importancia del cambio y los pasos a seguir. * Asignación de tareas específicas a los miembros del equipo para implementar los nuevos requisitos. * Realización de pruebas exhaustivas para verificar el cumplimiento de las regulaciones. | | Recursos Utilizados | * Equipo de desarrollo y consultores legales especializados. * Herramientas de gestión de proyectos para planificar y controlar la implementación del cambio. * Tiempo dedicado por parte del equipo para realizar las actualizaciones necesarias | | Resultados Obtenidos | * Documentos actualizados de requisitos no funcionales que cumplen con las regulaciones legales y normativas. * Producto en desarrollo alineado con las normativas pertinentes, como la seguridad de datos y las transacciones bancarias. * Mayor confianza por parte de stakeholders en la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos legales y normativos | | Lecciones Aprendidas | * La colaboración con expertos legales puede ayudar a identificar y abordar de manera efectiva las complejidades asociadas con las regulaciones. * Es crucial asignar suficiente tiempo y recursos para realizar pruebas exhaustivas y garantizar el cumplimiento normativo antes del lanzamiento del producto al mercado | | |
| Estado del cambio (marque la opcion):   * Solicitado sin ejecutar * En proceso de implementación * Implementado con éxito * Problemas identificados durante la implementación * Otro (Especificar)   Forma | |
| Implementación del cambio | 1/1 |