|  |  |
| --- | --- |
| id: SegPrbl\_3 | Fecha: 15/03/2024 |
| Nombre: David Carpintero Diaz | |
| Descripción:   |  | | --- | | Situacion en la que se detecta:  Durante la etapa de análisis de requisitos no funcionales del proyecto. | | Descripcion del cambio:   * Se implementaron nuevos requisitos no funcionales relacionados con el cumplimiento normativo y legal en el proyecto. Esto incluyó la incorporación de restricciones legales, como la seguridad de los datos de los usuarios y las transacciones bancarias, en los documentos de requisitos no funcionales. | | Datos adicionales:   * Durante la implementación del cambio, surgieron desafíos relacionados con la interpretación precisa de ciertas regulaciones legales. Esto requirió una estrecha colaboración con consultores legales especializados para garantizar el cumplimiento adecuado. * Se identificó la necesidad de realizar ajustes adicionales en los procesos y sistemas existentes para garantizar una total conformidad con las nuevas regulaciones. Esto implicó una revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad de datos y los procedimientos de transacciones bancarias. | | |
| Estado actual del cambio (marque la opcion):   * En análisis * Aprobado * En proceso de implementación * Implementado con éxito * Rechazado (con motivo) * Otro (Especificar) | |
| Control del Tiempo de Resolución   |  |  | | --- | --- | | Fecha de Solicitud del Cambio | 1/02/2024 | | Fecha de Aprobación del Cambio | 7/02/2024 | | Fecha de Inicio de Implementación | 1/03/2024 | | Fecha de Finalización de la Implementación | 15/03/2024 | | |
| Seguimiento del cambio | 1/1 |